Referat af afdelingsbestyrelsesmøde torsdag d. 8. okt. 2020.

Kl. 17.30 i Tinggården nr. 100.

Vi mødtes kl. 17.30. – 18.00. Hvor vi har inviteret Kim Kornerup fra DAB samt Connie fra selvskabsbestyrelsen, hvor vi gennemgår det seneste udspil vedrørende tagrenovering. Herefter mad.

Preben Koch deltog til og med punkt 6.

Referat 08-10-2020:

- Gennemgang af tagrenovering ved Kim Kornerup.

Fra byggeudvalgets side samt afdelingsbestyrelsen var der utilfredshed med forløbet. Dels den dårlige rådgivning i 2017 som ikke havde regnet med overdækning og at man ikke havde opdaget at der var asbest i T2´s tag og facadeplader. Endelig at materialet blev udleveret på mødet, så der ikke var mulighed for forberedelse.

Kim igangsætter asbest undersøgelse i T2 og nyt fremskrevet budget på renovering af T1, samt undersøgelse af udløb af diverse lån som kan fermlægges på det kommende stormøde.

- Godkendelse af referat fra budget og regnskabsstormøde 27-08-2020.

Preben undersøger økonomien til de cykelskure der blev stillet forslag om til stormødet. Hvis økonomien tillader det og det ikke kommer i vejen for tagrenoveringen, skal det udføres.

Connie undersøger økonomien vedr. hønsehus, vi afventer resultatet.

Forslag vedr. petanque bane, indkøb af trailer, afventer økonomi og tovholdere før vi kan gå videre med det. Forskønnelse af hullet og forsamlingshuset udsættes til efter tagrenoveringen.

Søren vil gerne overtage arbejdet med Tinggårdens hjemmeside. Søren holder et afleveringsmøde med Tom.

- Konstituering af afdelingsbestyrelsen.

Jørgen blev valgt til formand og Simon til næstformand.

- Evaluering af budget og regnskabsstormøde.

Der var generelt en god stemning.

- Nyt til og fra ejendomskontoret/ Nyt om samdrift.

Jørgen spurgte til dødsboer vedr. økonomien. Preben undersøger det.

Jørgen kommenterede endnu engang at der mangler malerarbejde i toppene i T1. Preben lægger sig meget fladt ned og påtager sig ansvaret.

Preben undersøger hvad det koster med opmåling igennem easybay, så vi kan være med i de kommende udbud.

Malersvends arbejde er utilfredsstillende og vi må nok indrømme at det er tæt på en fyring.

- Nyt til og fra DAB.

Preben nævnte den positive holdning til mødet i samdriften og han har fået ros fra DAB.

Der er problemer med, at vi har betalt Fibia for for mange lejemål. Preben og DAB undersøger sagen og vi forventer en tilbagebetaling hvis vi har betalt for meget.

- Fibias tilbud.

Vi er meget skuffede over Fibias tilbud hvor vi blev lovet dobbelt op på internethastigheden.

Simon, Per og Jørgen kigger på Pers formulering igennem og sender den rundt til kommentarer og så sender vi det afsted.

- Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 25-06-2020.

Godkendt.

- Postgennemgang og personsager.

Skuret skal bruges af ejendomskontoret og kan ikke bruges til andet formål.

Personklager skal ikke sende til afdelingsbestyrelsen, men til DAB.

- Årshjul og løbende sager samt afsluttet sager.

Regnskabsstormøde torsdag d. 4. marts. 2021.

Budgetstormøde torsdag d. 27. maj. 2021.

- Evt.

Simon foreslog at vi får udnyttet grønningerne til etablering af faunaområder så vi kan få flere insekter i Tinggården. Vi vil gerne have at den grønne koordinator Kristine deltager på næste afdelingsbestyrelsesmøde d. 19.11 så vi kan snakke om hvor og hvor meget vi kan gøre og hvad økonomien er.

Næste møde d. 19-11-2020. Søren står for mad.

Ref. SLB